|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **ҒАФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ТАШЛЫ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ**  **ХАКИМИӘТЕ** | **Описание: Описание: Гафурийский** | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН** |

|  |
| --- |
|  |

**КАРАР** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«» март 2021-й.** | **№** | **« »\_марта 2021г.** |

**О плане мероприятий по повышению уровня благоустройства и формированию эстетического внешнего облика населенных пунктов сельского поселения Ташлинский сельсовет в 2021 году**

С целью обеспечения дальнейшего повышения уровня благоустройства и экологического благополучия населенных пунктов сельского поселения в 2021 году, улучшения их эстетического внешнего облика, Администрация сельского поселения Ташлинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан постановляет

1. Одобрить и утвердить план основных мероприятий, направленных на дальнейшее повышение уровня благоустройства, улучшение экологического состояния и эстетического внешнего облика населенных пунктов сельского поселения в 2021 году (приложение № 1).

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям осуществить комплекс мер по обеспечению активного участия своих коллективов в благоустроительных работах 2021 года.

3. Установить и организовать регулярную отчетность за ходом осуществления мероприятий по благоустройству и улучшению экологического состояния населенных пунктов, эстетического облика зданий, сооружений, жилых домов и иных строений.

4.Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах в здании администрации сельского поселения.

5.Контроль за ходом исполнения настоящего возлагаю на себя.

Глава сельского поселения И.С.Хасанов

Приложение №1

к Постановлению

**О плане мероприятий по повышению уровня**

**благоустройства и формированию**

**эстетического внешнего облика населенных**

**пунктов сельского поселения**

**Ташлинский сельсовет в 2021 году**

**от 19 марта № 16**

ПЛАН

мероприятий по благоустройству по сельскому поселению Ташлинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Адрес** | **Сроки реализации** | **Ответственный** |
| 1 | Объявление и проведение в 2021г. конкурса по благоустройству и озеленению д.Ташла под девизом:  «Лучшая улица» с подведением итогов на Дне Республики; | Территория сельского поселения | апрель-октябрь | Глава СП, староста |
| 2 | Обустройство и ремонт обелисков, посвященных участникам ВОВ; | д.Ташла и д.Мендим | Апрель-май | Администрация, старосты, работники культуры |
| 3 | Участии в акции «Зеленая Башкирия»; Посадка саженцев в Алее любви |  | май-октябрь | Администрация, старосты, депутаты, население |
| 4 | Участии в экологической акции Всемирный день чистоты «Сделаем» |  | Май -сентябрь | Администрация, старосты, депутаты, население |
| 5 | Проведении экологической акции «Чистые берега» рек Усолка,Ташлинка, Мендим,Аккыр | . | Апрель - май | Администрация, старосты, депутаты, население |
| 6 | Участие в конкурсе ППМИ-2021 с проектом по Приобретению мобильного бокса для пожарной машины |  | Май | Администрация  Инициативная группа |
| 7 | Решение задач обеспечения нормального функционирования систем водоснабжения в населенных пунктах.  а)Организация работ по ремонту, содержанию, покраске действующей водонапорной линии, водоколонок.  б) Обустройство и ремонт ограждения родника Белякяй-елга  в) ремонт водопровода по ул.Молодежная |  | 3 квартал | Глава СП , слесарь,староста,  население |
| 8 | Установка адресных аншлагов | Все населенные пункты СП | 2-3 кварта | Администрация, старосты, депутаты |
| 9 | Установка светильников уличного освещения | д.Ташла | В течение года | Глава СП, старосты |
| 10 | Ремонт улиц Усть-байдак д.Мендим |  | 2-3 квартал | Глава СП, староста |
| 11 | Опашка противопожарной полосы | д.Ташла | 3 квартал | Глава СП, староста |
| 12 | Установка дорожных знаков | д.Ташла | июнь | Глава СП, старосты, население, |
| 13 | Скашивание сорной растительности в летний период |  | Летние месяцы | Глава СП, старосты, население |
| 13 | Очистка снега в д.Ташла и д.Мендим |  |  | Глава СП, старосты |
| 14 | Организовать и регулярно проводить экологические субботники, декадники, чистые санитарные дни по благоустройству и озеленению населенных пунктов, с привлечением всех трудовых коллективов, широких слоев населения. Активно принимать участие в проведении общереспубликанских субботников |  | В течение года | Администрация, старосты, население, депутаты |
| 15 | Проведение в культурных учреждениях конкурсов чтений, рисования, а также сочинений, посвященных благоустроительной и экологической тематике, вопросам обеспечения чистоты и порядка в школах, на улицах, общественных местах и др. |  | В течение года | Работники культуры,школа |
| 16 | В рамках осуществления широкого информационного обеспечения и активного привлечения внимания граждан к мероприятиям, посвященным благоустроительным работам и улучшению облика населенных пунктов, разместить на общественных и видных местах тематические стенды и плакаты. |  | В течение года | Администрация |