|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ****ҒАФУРИ РАЙОНЫМУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢТАШЛЫ АУЫЛ СОВЕТЫАУЫЛ БИЛӘМӘhЕ****ХАКИМИӘТЕ** | **Описание: Описание: Описание: Гафурийский** | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН****АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН** |

|  |
| --- |
|  |

 **КАРАР** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «25» май 2022 й. |  №12 | « 25» мая 2022 й. |

 Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов социальной сферыиинженерной инфраструктуры на территорииТашлинского сельского поселения к работе в отопительный период 2022-2023 годов и создании рабочей комиссии для проверки готовности объектов к работе в осеннее - зимний период 2022-2023 г.

В целях обеспечения своевременной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения Ташлинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, на основании Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Распоряжение Правительства Республики Башкортостан № 509-р от 16.05.2022г, Устава Ташлинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Создать комиссию по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в срок до 30.05.2022 г. (приложение №1)

 2. Принять участие в проверке готовности объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры снабжающих тепловой энергией бюджетные организации, с оформлением актов, паспортов готовности в срок до 01.09.2022 г.

 3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы **и** инженерной инфраструктуры на территории Ташлинского сельского поселения к работе в отопительный период 2022-2023 годов (приложение 2).

 4. В срок до 29 августа 2022 года представить в администрацию Гафурийского муниципального района паспорт готовности Ташлинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

 6. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения СВ.Сорокотяга

Приложение № 1

к постановлению Главы

сельского поселения Ташлинский сельсовет

от « 25» мая 2022 г. № 12

Состав рабочей комиссии для проверки готовности объектов к работе в осеннее - зимний период 2022-2023г.

Председатель комиссии:

С.В.Сорокотяга –глава сельского поселения Ташлинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан;

 Зампредседателя:

-Рахматуллина Р.М.– управделами администрации сельского поселения Ташлинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан;

 Члены комиссии:

Кудрина К.А -главный худрук СДК , 9(по согласованию)

М.Г. Нигматуллина - фельдшер ФАПА д.Ташла, (по согласованию

Акулова Г.Х. -худрук сельского клуба д.Мендим (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению

администрации Ташлинского сельского поселения от

 25.05.2022 г. № 12

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории Ташлинского сельского поселения к работе в отопительный период 2022-2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Предполагаемая сумма затрат (руб.) | Исполнитель | Источник финансирования |
| 1 | Подготовка котельных, осуществляющей теплоснабжение объектов социальной сферы д.Ташла к отопительному периоду 2022-2023 годов | август 2022 г. | Без финансирования  | Администрация  |  |
| 2. | Промывка, опрессовка, ревизия систем отопления Ташлинской школы  | сентябрь 2022 г. | без финансирования | МУП теплоснабжения | -- |
| 3 | Ремонт водонапорной башни д.Ташла замена автоматики  | Сентябрь  | 40.000 | администрация | Бюджет РБ |
| 4 | Замена уличного освещения | Октябрь  | 30.000 | Администрация  | Бюджет РБ |
| 5 | Замена крышки люка (колодца) д.Ташла,ул М.Горького,д.30 и Центральная,39  | июнь | 5000 | Администрация  | Местный бюджет |
| 6 | Замена кровли школы | июль | 480 00026000 | На основании торгов | Бюджет РБМестный бюджет |